FIELDAPP

Projekt-Gesamtdokumentation

Markteinführung Field Service PWA

Stand: Mai 2026  |  Version: FieldApp_SHK

# 1. Executive Summary & Projektvision

Die FieldApp ist eine mobile-first Progressive Web App (PWA) für Außendienstmitarbeiter in Kleinbetrieben. Ursprünglich als internes Tool für Macherei (Alltagshilfe für Senioren) entwickelt, wurde sie systematisch zu einer branchenübergreifenden, lizenzierbaren Plattform weiterentwickelt.

## Kernthese

Jeder Betrieb, bei dem Mitarbeiter zum Kunden fahren, dort Leistungen erbringen und direkt abrechnen – braucht genau diese App.

Zielmarkt Deutschland:

- ~500.000 Kleinstbetriebe (1–15 MA) im mobilen Außendienst

- Branchen: Handwerk, Pflege, IT-Service, Reinigung, Therapie

- Preismodell: SaaS 29–79 EUR/Monat pro Betrieb

- Primär-Vertikal: SHK (Sanitär, Heizung, Klima)

- Adjacente Märkte: Elektriker, Reinigung, IT-Service

Differenzierungsmerkmal:

Mobile-first, Deutsch, aufgebaut für Kleinstbetriebe die HEUTE noch mit WhatsApp und Excel arbeiten. Nicht feature-reich – sondern genau richtig.

# 2. Aktueller Entwicklungsstand

## 2.1 Technischer Stack (Produktiv: FieldApp_SHK.html)

Die aktuelle Produktionsdatei ist FieldApp_SHK.html – eine Single-File HTML/CSS/JS-Applikation mit folgenden Charakteristika:

| Schicht | Technologie | Status |
| --- | --- | --- |
| Frontend | HTML5, CSS3, Vanilla JS (ES5-kompatibel) | Produktiv |
| Datenhaltung | localStorage (Browser) | Produktiv |
| Schriften | Google Fonts (Syne + Inter) | Produktiv |
| Spracherkennung | Web Speech API | Produktiv |
| KI-Integration | Claude API (claude-sonnet-4-20250514) | Produktiv |
| Navigation | Google Maps URL-Schema | Produktiv |
| Deployment | Netlify Drop (HTTPS) | Produktiv |

## 2.2 Implementierte Features (FieldApp_SHK)

| Modul | Funktion | Status |
| --- | --- | --- |
| Onboarding/Login | 8 Branchen-Konfigurationen, Farbschemas, Rollen-Login | Fertig |
| Dashboard | Kachel-Navigation, Tagesstatistiken, Aktivitätsfeed | Fertig |
| Kundenverwaltung | CRUD, Adresse, Kontakt, Notizen, Cross-Selling-Tags | Fertig |
| Auftragsverwaltung | Erfassung, Status-Tracking, Leistungsauswahl, Preisberechnung | Fertig |
| SHK-Leistungskatalog | Reale Stundensätze, Notdienst-Zuschläge, Material | Fertig |
| Material/Artikel | EK-Preis + Aufschlag-Kalkulation | Fertig |
| Rechnungsgenerator | §19 Kleinunternehmer / 19% / 7% MwSt-Switching | Fertig |
| Wochenplan | Kapazitätsplanung, 80%-Regel, Auslastungsanzeige | Fertig |
| Tagesroute | Aufträge auf Karte, Google Maps Link | Fertig |
| Fahrtenbuch | km-Erfassung, 0,30 EUR/km steuerlich, Monatshistorie | Fertig |
| Nachtermin-Diktat | Web Speech API, Dokumentation nach Termin | Fertig |
| KI-Assistent | Claude API, strukturierte Datenextraktion aus Sprache | Fertig |
| Burger-Menü | Navigation + Abmelden/Profil-Reset | Fertig |

## 2.3 Multi-Branchen-Onboarding (8 Konfigurationen)

Das Onboarding-System ermöglicht eine vollständige Branchenkonfiguration ohne Code-Änderungen:

| Branche | Primärfarbe | Besonderheit | Priorität |
| --- | --- | --- | --- |
| SHK (Sanitär/Heizung/Klima) | #00c4a8 (Teal) | Notdienst-Zuschläge, Materialverwaltung | Primär |
| Elektriker | #5aabff (Blau) | Leistungskatalog Elektro | Hoch |
| Reinigung/Haushalt | #b97cf5 (Violett) | Tourplanung, Zeiterfassung | Hoch |
| IT-Service | #5aabff (Blau) | Dokumentation, Fernwartung | Hoch |
| Physiotherapie | #3dd68c (Grün) | GOÄ-Leistungen, kein Preis | Mittel |
| Gartenbau | #82c850 (Grün) | Saisonal, Leistungskatalog | Mittel |
| Ambulante Pflege | #f0a500 (Gold) | SGB XI, ohne Rechnung | Mittel |
| Handwerk allgemein | #ff8c42 (Orange) | Generische Konfiguration | Basis |

# 3. Safari/iOS – Kritische Kompatibilitätsregeln

Der primäre Geräteeinsatz ist iOS/Safari. Alle bekannten Crash-Ursachen wurden systematisch behoben. Folgende Regeln sind bindend für alle weiteren Entwicklungen:

## 3.1 Verbotene JavaScript-Patterns (Safari-Crashes)

| Problem | Verboten | Korrekte Alternative |
| --- | --- | --- |
| for...of Loops | for (const x of arr) | for (var i=0; i<arr.length; i++) |
| Object.entries Destructuring | Object.entries(obj).forEach(([k,v])=>...) | Object.keys(obj).forEach(k => { var v = obj[k]; }) |
| Optional Chaining | obj?.prop?.value | obj && obj.prop && obj.prop.value |
| Spread/Rest Operator | ...arr oder {...obj} | Array.prototype.concat / Object.assign |
| Template Literals in onclick | onclick="`text ${var}`" | Einzelne Quotes und String-Konkatenation |
| Doppelte Modal-HTML-Blöcke | Modal-ID zweimal im DOM | Jede Modal-ID exakt einmal definieren |

## 3.2 HTTPS-Pflicht

Web Speech API und Claude API Browser-Calls erfordern zwingend HTTPS. Deployment ausschließlich über Netlify Drop oder äquivalente HTTPS-Umgebung.

# 4. Markteinführungsstrategie

## 4.1 Stufenplan

| Stufe | Ziel | Zeitrahmen | Kosten | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – White-Label | Konfigurierbare Einzel-Datei, 8 Branchen, Direktverkauf | 1–2 Wochen | ~0 EUR | Bereit |
| 2 – Cloud-Sync | Supabase Backend, Multi-Device, Team-Sync, Stripe | 2–4 Monate | 5k–15k EUR | Geplant |
| 3 – Native App | React Native iOS/Android, Push, GPS, Kamera | 6–12 Monate | 30k–80k EUR | Roadmap |
| 4 – Franchise/Scale | Multi-Standort, API, DATEV, KI-Routenoptimierung | Jahr 2+ | Variabel | Vision |

## 4.2 Empfohlene Reihenfolge zur Markteinführung

PRIORITÄT: Stufe 1 jetzt starten. Stufe 2 erst bei 10+ zahlenden Kunden mit Cloud-Bedarf.

Schritt 1: SHK als Lead-Vertikal validieren (Monat 1–3)

- FieldApp_SHK.html direkt bei SHK-Betrieben testen

- Echtgeld-Feedback: Zahlen Betriebe 29–79 EUR/Monat?

- 3–5 Pilotbetriebe kostenlos onboarden, dann in Zahlende konvertieren

Schritt 2: Vertrieb Stufe 1 (Monat 2–6)

- Verkaufskanal: Gumroad / Lemon Squeezy (Einmallizenz 199–299 EUR)

- Zielgruppe: SHK-Innungen, Handwerks-Facebook-Gruppen, lokale Betriebe

- Parallel: Elektriker-Vorlage aus SHK-Konfiguration ableiten (2–4h Aufwand)

Schritt 3: Cloud-Infrastruktur nur bei Nachfragebeleg (Monat 6+)

- Erst wenn 10+ Kunden explizit Cloud/Team-Sync nachfragen

- Supabase-Integration als MVP (Auth + DB + Realtime)

- Stripe-Abo parallel einrichten

# 5. Geschäftsmodell & Preisstruktur

## 5.1 SaaS-Preismodell (Empfehlung ab Stufe 2)

| Tier | Preis | Nutzer | Key Features |
| --- | --- | --- | --- |
| Starter | 29 EUR/Mo | 1 Nutzer | Alle Grundfunktionen, 100 Aufträge/Mo |
| Team | 59 EUR/Mo | bis 5 Nutzer | Unbegrenzt, Team-Sync, Auswertung |
| Business | 99 EUR/Mo | bis 15 Nutzer | API, DATEV-Export, Priority Support |
| Franchise | 299 EUR/Mo | Unbegrenzt | Multi-Standort, Zentral-Dashboard |

## 5.2 Einmallizenz (Stufe 1 – sofort umsetzbar)

- Einmallizenz: 199–499 EUR pro Betrieb

- Inkl. 1 Jahr Updates und Branchenanpassung

- Kein Server, kein Abo, kein Risiko für den Käufer

- Vertrieb: Gumroad, Lemon Squeezy oder direkt

## 5.3 Break-even Kalkulation

| Kunden | Umsatz/Monat | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| 10 Starter | 290 EUR/Mo | Infrastrukturkosten gedeckt |
| 50 Mix | ~2.500 EUR/Mo | Erster Vollzeit-Entwickler möglich |
| 200 Mix | ~10.000 EUR/Mo | Profitables Produkt |
| 1.000 Mix | ~50.000 EUR/Mo | Skalierbares SaaS |

# 6. Wettbewerbsanalyse

| Wettbewerber | Stärke | Schwäche | Unsere Lücke |
| --- | --- | --- | --- |
| Jobber / Housecall Pro | Etabliert, stabil | Englisch, 89–249 USD/Mo | Deutsche Lokalisierung |
| Craftnote | Handwerk-fokussiert | Nur Handwerk, komplex | Multi-Branche, einfacher |
| meinBetrieb | DATEV-Integration | Teuer, bürokratisch | Mobile-first, vor Ort |
| Salesforce Field Service | Enterprise-Grade | Zu komplex + teuer | Kleinstbetriebe 1–5 MA |
| Excel / WhatsApp | Kostenlos, bekannt | Kein echtes Tool | Strukturiert, mit Rechnung |

# 7. Offene Entwicklungs-Tasks (Priorisiert)

## 7.1 Sofort umsetzbar – P1 Kritisch (Stufe 1)

| Task | Aufwand | Wirkung auf Markteinführung |
| --- | --- | --- |
| Config-Objekt vollständig externalisieren | 2–4 Std. | Wiederverkauf ohne Code-Kenntnisse möglich |
| Anfahrtskosten in Rechnung (gestaffelt 5/10/15 EUR) | 2–3 Std. | Reales SHK-Abrechnungsmodell |
| Branchenvorlage Elektriker finalisieren | 2 Std. | Zweite Branche sofort vertriebsfertig |
| Arbeitszeitnachweis-Modul (gesetzl. Pflicht) | 4–6 Std. | Pflichtfeature für alle Betriebe mit MA |

## 7.2 Kurzfristig – P2 Hoch (Stufe 1–2)

| Task | Aufwand | Priorität |
| --- | --- | --- |
| Ausgaben-Tracker (Foto + Kategorie + Betrag) | 4 Std. | P2 |
| Angebots-Generator (PDF vor Ort) | 6–8 Std. | P2 |
| Branchenvorlage Reinigung/Haushalt | 1 Std. | P2 |
| Branchenvorlage IT-Service / PC-Hilfe | 1 Std. | P2 |
| Erinnerungs- & Nachfass-System (Cross-Selling) | 4–6 Std. | P2 |
| Onboarding-Checkliste neue Mitarbeiter | 3–4 Std. | P2 |

## 7.3 Mittelfristig (Stufe 2 – Cloud)

| Task | Technologie | Abhängigkeit |
| --- | --- | --- |
| Supabase-Integration (DB + Auth) | Supabase | Grundlage für alles |
| Login + Registrierung | Supabase Auth | Supabase |
| Mandantentrennung (1 Firma = 1 Workspace) | Supabase RLS | Supabase |
| Offline-Sync (IndexedDB + Supabase) | Service Worker + IndexedDB | Supabase Realtime |
| Stripe-Integration (Abo-Verwaltung) | Stripe | Supabase + Stripe |
| WhatsApp Business API (Rechnungsversand) | Meta Business | Meta Business Account |
| DATEV / Lexoffice Export | API-Integration | Buchhaltungspartner |

# 8. Bekannte Technische Schulden

| Problem | Auswirkung | Lösung |
| --- | --- | --- |
| localStorage: nur ein Gerät | Team-Sync nicht möglich | Supabase (Stufe 2) |
| Keine Authentifizierung | Jeder mit Zugriff sieht alles | Login + RLS (Stufe 2) |
| Vanilla JS ohne Framework | Schwer skalierbar ab 10k Zeilen | React/Vue Refactor (Stufe 2) |
| Keine Tests | Bugs schwer zu finden | Jest + Playwright (Stufe 2) |
| Google Maps nur URL-Schema | Keine echte Optimierung | Maps API (Stufe 2–3) |
| Web Speech API: nur Chrome/Safari | Android Probleme möglich | Whisper API (Stufe 3) |
| Keine Datensicherung | Browsercache löschen = Datenverlust | Cloud-Sync (Stufe 2) |
| Alles in einer HTML-Datei | Ladezeit, Wartbarkeit | Build-System (Stufe 2) |

# 9. KI-Integration (Claude API)

Die App nutzt die Anthropic Claude API direkt im Browser für folgende Features:

| Feature | Beschreibung | Modell |
| --- | --- | --- |
| KI-Assistent | Strukturierte Datenextraktion aus Sprach-Diktaten | claude-sonnet-4-20250514 |
| Auftragserfassung via Sprache | Freie Spracheingabe → strukturierter Auftrag | claude-sonnet-4-20250514 |
| Rapport-Analyse | Nachtermin-Diktat → Dokumentation + Cross-Sell | claude-sonnet-4-20250514 |

API-Key wird im Browser-Context verwaltet. HTTPS ist Pflichtvoraussetzung. Kein API-Key im Code hinterlegen – User gibt ihn selbst ein oder er wird über Environment-Variables verwaltet.

# 10. UX-Prinzipien & Zielgruppen-Insights

Alle UX-Entscheidungen basieren auf dem tatsächlichen Verhalten der Zielgruppe (SHK-Handwerker, Elektriker, Außendienstler):

- WhatsApp-Adoption bei Zielgruppe: hoch – Voice/Chat-Interface bevorzugt

- Mobile-first: Hauptgerät ist iPhone/iPad (Safari/iOS = Primärplattform)

- Im Feld: Hände oft beschmutzt, Handschuhe – große Touch-Targets pflicht

- Diktat direkt nach Termin: noch im Auto vor der Abfahrt (WhatsApp-Muster)

- Rechnungsstellung vor Ort: Barzahlung und Sofort-Abrechnung als Hauptflow

- Einfachheit > Feature-Reichtum: lieber 5 Dinge perfekt als 20 mittelmäßig

## 10.1 Voice/WhatsApp-Style Input – Strategischer Vorteil

Voice Input nach Terminen ist ein High-Value UX-Pattern, der bestehende WhatsApp-Gewohnheiten aufgreift und die Dokumentationshürde drastisch senkt. Dies ist ein wesentliches Differenzierungsmerkmal gegenüber Desktop-orientierten Wettbewerbern.

# 11. Empfohlene nächste Schritte zur Markteinführung

Sofort (Woche 1–2): Markttest SHK

- 3–5 SHK-Betriebe aus dem Netzwerk ansprechen → FieldApp_SHK.html live testen

- Feedback: Was fehlt? Was ist unklar? Was würden sie zahlen?

- Ziel: Erste Zahler innerhalb von 4 Wochen

Kurzfristig (Monat 1–3): Vertrieb aufbauen

- Gumroad-Seite aufsetzen: 199 EUR Einmallizenz für SHK-Version

- Elektriker-Konfiguration fertigstellen (2h Aufwand, zweite Branche kostenlos)

- SHK-Innungen und Handwerks-Facebook-Gruppen als erste Vertriebskanäle

- Pilotbetriebe als Referenzkunden gewinnen (Case Studies)

Mittelfristig (Monat 3–12): Cloud bei Bedarf

- Nur investieren wenn 10+ Kunden explizit Cloud/Team-Sync wollen

- Supabase als Backend (Auth + DB + Realtime)

- Stripe-Abo-Integration

- Admin-Dashboard für Betreiber

NICHT: Gleichzeitig Macherei aufbauen UND SaaS entwickeln. Erst Markt mit Stufe 1 validieren, dann in Infrastruktur investieren.

# 12. Projekt-Metadaten

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Projektname | FieldApp / FieldApp_SHK |
| Dateityp | Single-File PWA (HTML/CSS/JS) |
| Primäre Zieldatei | FieldApp_SHK.html |
| Claude-Version | claude-sonnet-4-20250514 |
| Deployment | Netlify Drop (HTTPS erforderlich) |
| Safari/iOS kompatibel | Ja – strikt ES5, keine modernen JS-Features |
| localStorage Prefix | fa_ (konfigurierbarer Storage-Key) |
| Branchen konfiguriert | 8 (SHK, Elektriker, Reinigung, IT, Physio, Garten, Pflege, Handwerk) |
| Rechnungs-MwSt | §19 Kleinunternehmer / 19% / 7% switching |
| Stundensätze SHK | Reale Marktpreise inkl. Notdienst-Zuschläge |
| Stand | Mai 2026 |

FieldApp – Aus Macherei entstanden. Für den deutschen Mittelstand gebaut.

Dieses Dokument ist die Grundlage für alle weiteren Entwicklungs- und Vertriebsentscheidungen.